INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA

pn. „PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ Nr 420509W W OBRĘBIE WSI WARCHOŁY”.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Termin realizacji : 02.10.2019r. – 29.10.2019r.

Zakres prac obejmował następujące rodzaje robót:

- roboty pomiarowe,

- roboty przygotowawcze i wycinka krzaków,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2 wraz doziarnieniem,

- wykonanie warstwy nawierzchni z betonu cementowego C25/30 na długości 950,90 m

- wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5

mm,C50/30 stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm. Stronę lewą pobocza wykonano o

szerokości 0,75 m i długości 950,90 m, stronę prawą pobocza wykonano o szerokości 0,75

m i długości 950,90 m. Łącznie długość wykonanych poboczy wyniosła 1901,80m.

Całkowita wartość zadania : 721.441,17 zł

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w formie dotacji Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie – 541.080,00 zł

Pozostała kwota 180.361,17 zł to środki własne budżetu gminy.

Wójt Gminy Miedzna

Tadeusz Tomasz Okulus